
  承  揽  合  同
                                                        合同编号：                    
发包人：                                         签订地点：  马鞍山市          
承揽人：                                         签订时间：      年    月    日
第一条 承揽项目名称、承包范围及施工内容、合同价款及交付期限 
	项目名称
	承包范围及施工内容
	合同价款
	交付

期限

	文康自有资产维修施工项目
	文康自有资产渗水维修、水、电、消防、监控等日常维修及应急抢险。
	1、本工程无施工图纸及控制价，实际施工时要自行组价，办理相关签证，按实调整。

2、组价定额依据为《2018版安徽省市政工程计价定额》、《全国统一房屋修缮工程预算定额安徽省综合价格》及其相应配套的费用定额，主材（沥青、水泥、商品砼及构件、石料、钢筋、木材等，不包括采购人自身采购材料）价格按施工当月同期的马鞍山市信息价进行调整（如当月信息价未发布，以施工当月最近一期的信息价），信息价没有的材料价格以双方共同市场询价并经双方确认的价格，相关费率按中间值计取。维修工程量以建设单位实际签证工程量为准。主材生产厂家须经业主单位认可方可采购进场。

3、成交价（须经第三方审核确认）=∑[按采购公告要求进行组价*实际工程量（以采购人实际签证工程量为准）*80%]，
	365日历天

	合计人民币金额（大写）：暂定贰拾玖万元（最终结算价格以经第三方审核的价格为准，且不得超过29万元）


第二条 技术标准、质量要求：按现行国家标准、验收规范及发包人提供的图纸依法施工，工程竣工验收达到国家合格标准要求。未尽事宜，由发包人现场确定。
第三条 本项目负责人：            ；

合同工期：计划开工日期：2023年  月   日；计划竣工日期：2024年  月  日

工期总日历天数：365天。本处的合同工期即为承揽方负责养护维修的工期，如截止时承揽人正在进行养护维护工程施工，则顺延至工程实际竣工之日。
第四条 承揽人对质量负责的期限条件： 按有关规定执行。 
第五条 发包人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求： 开工前三天提供三套图纸，图纸仅限本工程使用，不得泄露给第三方。（本项目无图纸）
第六条 承揽人使用的材料由承揽人提供，经发包人认可，且经检测部门检测合格。材料的检验方法： 按有关国家规定执行。 
第七条 发包人不允许将承揽项目中的主要工作交由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是：/。
第八条 工作成果检验标准、方法和期限：工程竣工后，由发包人按有关国家有关规定组织检验、验收。
第九条 安全要求：承揽人应负责工程范围内施工期间交通安全，对危及交通安全的施工部位，必须设置安全标志或防护设施，凡属承揽人造成的交通事故，由承揽人负责，发包人不承担任何责任和费用。承揽人应遵守安全生产管理规定，严格按安全生产标准组织施工，并随时接受行业安全监督检查，采取必要的安全保护措施，消除事故隐患。工程施工范围内的各种杆、管线、树木、邻近房屋，承揽人应根据发包人提供的资料和现场实际情况，在施工过程中妥善保护，如因施工不当或保护不力将杆、管线、树木、房屋损坏，造成的一切损失由承揽人负责。承揽人要制定文明施工措施，施工现场采用封闭（围档）施工。
第十条 结算方式及期限：按月进行计量并按规定支付进度款。

第十一条 合同价款及调整：本合同采用固定单价合同方式。
合同价款包含的风险范围：（1）本合同价款包括但不限于本工程所需的所有材料（或供应品及设备）（包含运费、采保费、辅材、配件等）、机具、机械台班费、各种应付税款、二次搬运费、工资、安装费、配合费、一般支出费、利润、保险费、管理费、保修费、查验费、窝工费、赶工费、环保措施费、工程报建费、报建配合费、归档费、手续费、不可预见费以及就本工程所做的试验所需各项费用及其它履行本合同有关的各项成本与费用等。
（2）本合同价款中包含但不限于材料（或供应品及设备）（包含辅材、配件等）涨价及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用，承揽人不得因工程所需的人工、材料（或供应品及设备）（包含辅材、配件等）、机械台班一切涨价，或因与本合同施工有关的成本费用的增加等为理由而要求调整合同价款，且不得以未充分了解成本因素而要求调整合同价款或请求额外补偿。
（3）承揽人承认已经踏勘现场，已充分了解工程位置现状及地质等，对工程场地周围的环境、场地现状、可能发生的困难与风险已充分考虑，合同价款中已包含上述因素，施工过程中或竣工结算时不得以任何理由向发包人提出要求调整合同价款或请求额外补偿。
（4）承揽人必须严格按照采购人要求 进行施工，如果属于招标范围包含的项目，承揽人拒不施工的，发包人有权委托其他单位施工，发生的费用从承揽人合同价款中扣除。
风险费用的计算方法：本合同的风险费用已包含在合同价款中，施工及结算时不作任何调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
第十二条 发包人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。
第十三条 发包人未向承揽人支付报酬或材料费的，乙方可以留置工作成果。
第十四条 违约责任：工程质量不符合合同规定的，承揽人负责返修直至工程质量验收合格。 
第十五条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第 （二） 种方式解决：
     （一）提交 马鞍山仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。
第十六条 其他约定事项：无。
第十七条 保修事项：本工程保修事项执行《建设工程质量管理条例》及马鞍山市有关规定。
第十八条 其他事项：

（1）签订合同时成交人需明确项目负责人及项目管理班子人员名单，作为为合同附件。

（2）本项目成交价是为完成本工程招标范围内的施工内容的所有费用，最终经第三方审核后的审核（定）价款不得超过29万元。

（3）承揽人不因定作人原因延期完工的，每延期一日支付定作人违约金5000元 。承揽人交付的工程竣工验收不合格，应负责整改至合格，工期不予顺延，承揽人承担延期完工违约责任，经整改仍不合格或延期达10日的，定作人有权解除合同，承揽人支付合同价30%的违约金。

	  发包人
发包人（章）：
住所：
法定代表人：
居民身份证号码：
委托代理人：
电话：
开户银行：
账号：
邮政编码：
	承揽人
承揽人（章）：
住所：
法定代表人：
居民身份证：
委托代理人：
电话：
开户银行：
账号：   
邮政编码：
	鉴（公）证意见：
鉴（公）证机关（章）
经办人：
年  月  日




